THAY ĐỔI BUSINESS RULES SO VỚI BẢN v2.0

Hệ thống quản lý vận hành khách sạn (SaaS đa tenant) — Milestone 1 · Cập nhật 02/10/2026

Tài liệu gốc: "TỔNG QUAN DỰ ÁN.docx" (BR v2.0, sửa lần cuối 20/09/2026). Tài liệu này liệt kê những chỗ nghiệp vụ đã đổi sau ngày đó, đổi thế nào, và phần nào trong code đã làm theo.

Theo mục 0 của BR, mọi thay đổi phải cập nhật vào PROJECT_DECISIONS.md trước rồi mới xuất lại tài liệu BR. Các mục dưới đây là đầu vào cho lần cập nhật đó.

Tài liệu có 5 phần: (1) thay đổi đã chốt và đã làm trong code; (2) quyết định nhóm đã ghi trong code nhưng chưa có trong BR; (3) chỗ code đang lệch BR, chưa chốt; (4) ảnh hưởng tới phần chưa làm; (5) ghi chú cập nhật database cho dev.

# 1. Thay đổi đã chốt và đã làm trong code

Các thay đổi dưới đây đã được thống nhất và đã có trong code nhánh DungTT. Cột "Bản v2.0 ghi" tóm tắt nội dung cũ để tiện so sánh.

| Mã BR | Bản v2.0 ghi | Thay đổi | Trong code |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-ORG-04 | Location có trường "Múi giờ hoạt động". | Hệ thống chỉ chạy theo giờ Hà Nội (Asia/Ho_Chi_Minh). Không chọn được múi giờ khác; bỏ trường múi giờ khỏi danh sách trường của Location. | LocationService (từ chối múi giờ khác); form khách sạn cố định giờ Hà Nội. |
| BR-SCH-17 | "Ca tương lai" tính theo ngày hiện tại ở múi giờ của Location; job điều chuyển chạy 00:00 theo múi giờ Location nguồn. | "Ngày hiện tại" và mốc 00:00 của job tính theo giờ Hà Nội cho mọi khách sạn. | ShiftTimeUtils; dữ liệu cũ đã mặc định Asia/Ho_Chi_Minh (V1). |
| BR-ORG-08 | Quyền nghiệp vụ đặc thù gán theo Loại Position (Lễ tân / Dọn dẹp / Khác). | Quyền nghiệp vụ do Manager tick cho từng nhân viên trong ô thả xuống: Lễ tân, Dọn dẹp. Tick được nhiều ô (ví dụ Lễ tân + Dọn dẹp) hoặc không ô nào. Loại Position vẫn còn nhưng chỉ dùng để tick sẵn khi chọn vị trí; Manager chỉnh lại tùy người. Đổi Loại của một Position không còn làm đổi quyền của người đang giữ (nên Giám đốc đổi được Loại kể cả khi đã có người giữ). | Migration V2__user_permissions.sql (bảng user_permissions); enum StaffPermission; PermissionPicker trên form nhân viên. |
| BR-ORG-09, BR-PERM-06, BR-OUT-01 | Không có Permission Matrix tùy chỉnh; Position loại "Khác" chỉ có quyền chung. | Ngoại lệ có giới hạn: một danh sách quyền nghiệp vụ cố định (hiện có 2: Lễ tân, Dọn dẹp) được tick theo từng nhân viên. Không phải ma trận quyền tự do; thêm quyền mới phải sửa code. Nhân viên không được tick ô nào chỉ có quyền chung (xem lịch, check-in/out, xin nghỉ/đổi ca, xem hồ sơ). | StaffPermission; authority POSITION_RECEPTION / POSITION_HOUSEKEEPING giữ nguyên tên. |
| BR-PERM-04, BR-PERM-05, BR-HK-03 | Quyền của "Lễ tân" và "Dọn dẹp" đi theo Loại Position; chỉ nhân viên Position loại Dọn dẹp nhận task dọn. | Đọc là "nhân viên có quyền Lễ tân / Dọn dẹp". Một người có thể có cả hai. Người nhận task dọn = nhân viên có quyền Dọn dẹp + có ca trong ngày (điều kiện ca giữ nguyên). | RoomTransitionPolicy, HousekeepingService, AssignableStaffRepository. |
| BR-USER-01, DM-01 | Staff có đúng 1 Position; Department suy ra từ Position. | Giữ nguyên: mỗi nhân viên vẫn 1 Position, Department vẫn suy ra từ đó. Bổ sung trường "Quyền nghiệp vụ" (không bắt buộc; mặc định theo Loại Position). Bỏ hẳn cách "kiêm nhiệm nhiều vị trí" (bảng user_extra_positions). | User.permissions; StaffForm. |
| BR-USER-05 | Manager bắt buộc có đủ trường như Staff, gồm Location trực thuộc. | Location được để trống → Manager dự bị (chọn "Khác" khi tạo). Manager dự bị đăng nhập và đổi mật khẩu được, nhưng chưa dùng được chức năng quản lý cho tới khi được gán khách sạn. Giám đốc gán khách sạn cho Manager dự bị ở màn sửa, chỉ với khách sạn chưa có Manager. | UserService, CurrentUserRefreshFilter, ManagerForm, ReserveManagerPage. |
| Mới — đề xuất BR-USER-09 | (Chưa có.) BR-TRF-03 chỉ nói cho luồng điều chuyển. | Cho nghỉ việc Manager đang phụ trách khách sạn phải bàn giao ngay trong cùng thao tác: chọn một Manager dự bị (đang hoạt động) hoặc tạo tài khoản Manager mới. Khách sạn giữ nguyên "Đang vận hành", không lúc nào thiếu người quản lý. | POST /users/{id}/terminate; TerminateManagerDialog. |
| DM-13 | Location "Chưa vận hành" khi chưa có Manager. | Giữ nguyên định nghĩa. Nhưng vì mục trên, khách sạn chỉ còn ở "Chưa vận hành" khi mới tạo chưa gán Manager; cho Manager nghỉ việc không đưa khách sạn về "Chưa vận hành" nữa. | UserService.terminateUser. |
| Mới — đề xuất BR-USER-10 (ngoại lệ BR-USER-04, BR-USER-06, DM-02) | Nghỉ việc là xóa mềm; email người đã nghỉ việc chiếm chỗ vĩnh viễn. | Tài khoản đã nghỉ việc và chưa phát sinh dữ liệu nào (không bản ghi nào trỏ tới) được xóa vĩnh viễn: Giám đốc xóa Manager, Manager xóa Staff. Xóa xong email được dùng lại. Người đang làm phải "Cho nghỉ việc" trước, không xóa thẳng được. "Chưa phát sinh dữ liệu" do khóa ngoại của DB quyết định: có ca, task dọn, bản ghi do người đó tạo/sửa… thì không xóa được. | DELETE /users/{id}/permanent; nút 🗑 trên dòng "Đã nghỉ việc". |
| BR-ASSET-11 | Báo hỏng có 2 trạng thái Mới / Đã xử lý; không nói gì về nội dung xử lý. | Giữ nguyên 2 trạng thái. Bổ sung "Ghi chú xử lý" (không bắt buộc, tối đa 500 ký tự) Manager nhập khi đóng phiếu. Nhân viên báo hỏng thấy ghi chú và người xử lý ở màn "Báo hỏng của tôi". Phiếu đã đóng thì không đóng lại được (báo lỗi, không lặng lẽ bỏ qua). | Migration V3__damage_report_resolution_note.sql (cột damage_reports.resolution_note); PATCH /assets/damage-reports/{id}/resolve. |
| BR-ASSET-06 | Báo hỏng không tự đổi trạng thái tài sản/phòng; Manager tự xem và tự quyết định. | Giữ nguyên: tạo báo hỏng không đổi gì. Làm rõ: khi đóng phiếu, Manager được CHỌN trạng thái mới cho tài sản (Tốt / Hỏng / Đang sửa / Thanh lý) hoặc giữ nguyên. Đóng phiếu và đổi trạng thái tài sản chạy trong cùng một giao dịch: lỗi bước nào thì cả hai cùng giữ nguyên. Chọn Thanh lý thì mọi báo hỏng khác đang chờ của tài sản đó tự đóng (luật cũ của BR-ASSET-14). Trạng thái phòng không bao giờ bị đụng tới; cần khóa phòng thì Manager chuyển "Không khả dụng" ở màn phòng. | ResolveDamageReportRequest (newAssetStatus, resolutionNote — đều không bắt buộc); DamageReportService.resolveDamageReport. |
| BR-ASSET-05, BR-PERM-03 | Lễ tân và Dọn dẹp có quyền báo hỏng. Code cũ cho cả Manager và Admin gọi API tạo báo hỏng. | Chỉ nhân viên có quyền Lễ tân hoặc Dọn dẹp tạo báo hỏng. Manager là người nhận báo hỏng nên không tạo; thấy tài sản hỏng thì đổi trạng thái thẳng. Nơi báo: tab "Tài sản trong phòng" ở chi tiết phòng (tài sản gắn Phòng) và khối "Tài sản khu vực" ở màn "Báo hỏng của tôi" (tài sản gắn Khu vực). | SecurityConfig (POST /assets/damage-reports); RoomAssetsPanel, MyDamageReportsPage (/bao-hong/cua-toi). |

# 2. Quyết định nhóm đã ghi trong code, chưa có trong BR

Các quyết định này đã được thành viên chốt và ghi trong comment của code, nhưng tài liệu BR chưa có. Đề nghị đưa vào BR ở lần cập nhật tới.

| Quyết định | Nguồn | Đề xuất đưa vào |
| --- | --- | --- |
| Manager không làm thay Lễ tân (đặt phòng, hủy đặt, check-in, check-out). | RoomTransitionPolicy — "Chốt 20/09/2026" | Ghi vào BR-ROOM-02 (cột người thực hiện) và BR-PERM-03. |
| Manager chỉ sửa ghi chú của phòng; số phòng, tầng, loại phòng, sức chứa là của Giám đốc. | UpdateRoomOperationalRequest — "Q1 chốt 22/09/2026" | Làm rõ "thông tin vận hành" trong BR-ROOM-04. |
| Task dọn sau check-out chỉ gán cho hôm nay (gán là phòng sang "Đang dọn" ngay). | HousekeepingService — "Q5 chốt 22/09/2026" | Bổ sung vào BR-HK-02 / BR-HK-03. |
| Chỉ nhân viên được giao mới bấm "hoàn thành"; Manager không bấm thay. | HousekeepingTaskController — "Q7 chốt 22/09/2026" | Bổ sung vào BR-PERM-05 / BR-HK-06. |
| Chỉ hủy tay được task dọn hằng ngày; muốn dừng task sau check-out thì chuyển phòng "Không khả dụng". | HousekeepingService — "Q13 chốt 22/09/2026" | Bổ sung vào BR-HK-09. |

# 3. Code đang lệch BR, chưa chốt — cần nhóm quyết định

Code hiện làm khác văn bản BR và chưa có quyết định chính thức. Mỗi dòng cần chọn: sửa code theo BR, hoặc sửa BR theo code.

| Mã BR | Code hiện tại | Hướng xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- |
| BR-SAAS-11 | Giám đốc vào được ở chế độ chỉ đọc khi Tenant bị khóa do hết dùng thử / thanh toán lỗi. BR ghi: chặn hoàn toàn, không read-only. Hệ thống chưa có API thanh toán nên chế độ này chưa dùng vào việc gì. | Theo BR (chặn hết), hoặc sửa BR-SAAS-11 và làm phần thanh toán. |
| BR-SAAS-12 | Admin không mở khóa được Tenant bị khóa do hết dùng thử / thanh toán lỗi. Khi chưa có thanh toán, Tenant này bị khóa vĩnh viễn. | Cho Admin mở khóa với mọi lý do. |
| BR-SAAS-08, BR-SAAS-02 | Gói dùng thử cố định 1 khách sạn / 20 nhân viên / 50 phòng và quota bị áp cả lúc dùng thử. BR: dùng thử "không giới hạn riêng số lượng", Tenant tự chọn số lượng. | Không áp quota khi đang dùng thử, hoặc chốt lại cách hiểu BR-SAAS-08. |
| BR-ORG-04 | Hạng sao: code cho 1–3 sao (khách sạn cũ giữ được 4–5). BR ghi 2–3 sao. | Đổi tối thiểu thành 2 sao, hoặc sửa BR. |
| BR-SAAS-07, BR-ORG-05 | Quota phòng tính cả phòng đã xóa mềm (comment ghi "team đã chốt"). Hệ quả: xóa phòng không giảm được số đếm, nên không bao giờ giảm gói được. | Chỉ đếm phòng đang hoạt động, hoặc ghi rõ quyết định vào BR-SAAS-07. |
| BR-ASSET-14 | Manager xóa cứng được tài sản cố định mà không kiểm tra gì. BR: tài sản hết dùng thì "Đã thanh lý" và giữ bản ghi. | Bỏ API xóa, hoặc chỉ cho xóa khi chưa có báo hỏng nào. |
| BR-ORG-15, BR-ROOM-08 | Tài sản đã thanh lý vẫn chặn xóa khu vực / phòng, trong khi BR cho "thanh lý trước" rồi xóa. | Không đếm tài sản đã thanh lý; khu vực chuyển sang xóa mềm. |

# 4. Ảnh hưởng tới phần chưa làm

## 4.1. Đổi ca (BR-SCH-09, BR-SCH-12)

- BR-SCH-12 yêu cầu hai người "cùng đúng một Position". Vì quyền giờ đi theo từng người, đề xuất sửa thành: cùng Position và cùng bộ quyền nghiệp vụ đã tick. Ví dụ A (Lễ tân + Dọn dẹp) không đổi ca với B (chỉ Lễ tân), nếu không hôm đó thiếu người dọn.

- Task dọn gắn theo người + ngày, không gắn theo ca (DM-04). Khi đổi ca cần chốt: task dọn đã giao cho người đổi đi trong ngày đó chuyển sang người nhận ca, hay trả về "chưa phân công".

## 4.2. ERD

- Thêm bảng user_permissions (user_id, permission) — khóa chính (user_id, permission), permission ∈ {RECEPTION, HOUSEKEEPING}, xóa user thì xóa theo.

- Không còn bảng user_extra_positions (bản kiêm nhiệm cũ đã bỏ). Cột locations.timezone vẫn còn nhưng luôn là Asia/Ho_Chi_Minh.

- Bảng damage_reports thêm cột resolution_note VARCHAR(500) NULL (ghi chú xử lý của Manager, migration V3).

# 5. Ghi chú cho dev: cập nhật database

Migration đã được đánh số lại: bản cũ V2__force_hanoi_timezone và V3__user_extra_positions đã bị xóa; bản mới là V2__user_permissions. Ai đã từng chạy app với bản cũ sẽ gặp lỗi Flyway khi khởi động. Chạy một lần trong MySQL (database hotel_workforce):

DROP TABLE IF EXISTS user_extra_positions;

DELETE FROM flyway_schema_history WHERE version IN ('2', '3');

Sau đó chạy mvnw clean (để xóa file migration cũ còn sót trong target/) rồi khởi động lại app: V2 mới tự tạo bảng user_permissions và cấp quyền cho nhân viên hiện có theo Loại Position của họ. Dữ liệu kiêm nhiệm cũ (nếu có) không được chuyển — Manager tick lại quyền trên màn Nhân viên.